庆城县赤城镇2022年厕所革命项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	赤城镇2022年厕所革命项目

	主管部门
	庆城县农业农村局
	实施单位
	庆城县赤城镇人民政府

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	23.22
	23.22
	8.6134
	10
	37%
	4

	
	其中：当年财政拨款
	23.22
	23.22
	8.6134
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	改造旱厕129户，建造连体侧屋129套
	改造旱厕129户，建造连体侧屋129套

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	改造旱厕129户，建造连体侧屋129套
	套
	129套
	20
	20
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	质量验收合格
	合格
	合格
	10
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	工程完成及时性
	及时
	及时
	10
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	控制预算范围内
	23.22万元
	8.6134万元
	10
	5
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	资金李利用率
	100%
	100%
	10
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	公众满意度
	95%
	95%
	10
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	改善农村人居生态环境
	改善
	改善
	10
	10
	无

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	95%
	95%
	10
	10
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	90
	85
	

	说明
	无


